ACTA Nº 3

Montevideo, 18 de octubre de 2025.

En Montevideo, siendo la hora 10:00, en las instalaciones de la Junta Departamental se reúne esta Comisión con la asistencia de los señores ediles:

Presidente:Fabiel González (Florida, Frente Amplio)

Secretario:Miguel Giménez (Artigas,Partido Nacional)

Vocal:Daniel Argañaraz (Artigas,Partido Colorado)

Vocal:Germán Citera (Rocha,Partido Nacional)

Vocal: Wilma Rodríguez (Cerro Largo,Partido Nacional)

Vocal:Guillermo Gasteaosoro (Artigas,Frente Amplio)

Vocal:David da Costa (Artigas,Partido Nacional)

Coordinador: Andrea Termezana (Cerro Largo,Partido Nacional)

Vocero de la Comisión: Andrea Termezana

Informe:

1.Recibimos como invitado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sub-Director Juan Carlos Ojeda donde tratamos temas relacionados con Políticas de Fronteras, donde nos informó la situación en la que se encuentra el puente Bella Unión - Montecaseros, si bien hay un estudio hecho por la Caff, al momento no hay hay ningún llamado a licitación ni compromisos y acuerdos firmados, por otra parte tratamos el tema de la situación en la que se encuentra la construcción sobre el segundo puente sobre el Rio Yaguarón, la situación de este por su parte esta en andamiento, ya con una licitación adjudicada, con una Comisión Binacional formada para supervisarlo, si bien con algunas esperas por modificaciones de acceso al puente debido a algunas reservas ambientales que se encuentran allí, el plazo para su ejecución  es de unos 3 años y medio, con un costo de U$38.000.000 del cual se hace cargo el país vecino Brasil.

2.Contamos con la presencia del Director Santiago Soto donde entre varios temas de frontera nos informa que vienen trabajando con un régimen de monitoreo mensualmente, la Zona Franca en la ciudad de Rivera esta a estudio, entre otros interrogantes sobre políticas de frontera.

3.Recibimos representantes del Ministerio de Transporte y Obras Publicas estuvo presente el Director Nacional de Vialidad quien nos brindo información sobre el proyecto del 2do Puente sobre el Rio

Yaguarón quien nos informa que los accesos hasta el puente le correspondería a Vialidad que los terrenos ya estarían todos expropiados y que debido a una modificación por parte de brasil de unos 70 metros por reservas ambientales se esta realizando un relevamiento topográfico que les llevaría aproximadamente unos 6 meses y que se está a la espera de una aprobación ambiental, posiblemente el comienzo de la obra se estaría dando el segundo semestre del 2026.

Para mejor información de la mesa se adjuntara versión taquigráfica de la reunión realizada.

__________________                                               ___________________

Secretaria                                                                    Presidente